**Załącznik nr 2** do Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert.

Przedmiot: opracowanie i wdrożenie profilu oceny psychofizycznej zawodnika oraz profilu danych o treningu do monitorowania przygotowań zawodników

**Etap I**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres | Opis |
| 1 | Stworzenie Specyfikacji Projektowej | Przygotowanie planu zarządzania Projektem i wdrażania Projektu, w skład którego wchodzą:  - sposób określenia funkcjonalnego i niefunkcjonalnego projektu  - sposób prezentacji postępów  - sposób zgłaszania zmian w zakresie funkcjonowania systemu  - sposób zapewnienia jakości  - sposób opracowania aspektów prawnych dotyczących przechowywania danych  -sposób zarządzania i zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych  - Analiza Wykonalności Systemu  - Analiza Przepływu Danych  - Analiza Technologiczna  - plan szkolenia dotyczący funkcjonalności Systemu  - sposób dostępu do Systemu dla użytkowników końcowych  - sposób wdrażania poprawek |
| 2 | Stworzenie Mockupów modułów | Panel Zawodnika, Panel Trenera |
| 3 | Zaprojektowanie Layoutów modułów | Panel Zawodnika, Panel Trenera |
| 4 | Stworzenie architektury backendu – CORE |  |
| 5 | Implementacja backendu dla WebPanelów |  |
| 6 | Implementacja WebPanelów | Panel Zawodnika, Panel Trenera |

v.30.11.2020

**Etap II**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres | Opis |
| 1 | Stworzenie Specyfikacji Projektowej Aplikacji Mobilnej Zawodnika |  |
| 2 | Stworzenie Mockupów modułów | Panel Zawodnika, Panel Trenera |
| 3 | Zaprojektowanie Layoutów modułów | Panel Zawodnika, Panel Trenera |
| 4 | Stworzenie architektury backendu – CORE |  |
| 5 | Implementacja backendu dla WebPanelów |  |
| 6 | Implementacja WebPanelów | Panel Zawodnika, Panel Trenera |

v.30.11.2020